# پروژه پیاده‌سازی سامانه

تحلیل نیازمندی — مدت: 3 روز — شروع: 1405/07/10

# طراحی

طراحی معماری — مدت: 2 روز — شروع: 1405/07/13 — پیش‌نیاز: 1FS

طراحی API — مدت: 2 روز — پیش‌نیاز: 2FS — مسئول: تیم Backend

| فعالیت | سطح | مدت | شروع | پیش‌نیاز | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیاده‌سازی Frontend | 1 | 5 روز |  | 3FS | تیم Frontend |
| تست نهایی | 1 | 1 روز |  | 4FS | QA |